| В.В. Егоров, Руководитель отдела управленческого консалтинга Консультационной группы «СПЛАН» |  | С.Г.Шевченко, Генеральный директор Консультационной группы «СПЛАН», Вице-президент НГПК, СМС, к. э. н. |
| --- | --- | --- |

«Экспресс-консалтинг» как форма групповой экспертно-диагностической работы

В рамках настоящей статьи дается описание проведения экспертизы проектов с применением специальной методики, базирующейся на технологии «Экспресс-консалтинга». Данная технология была использована при планировании и поэтапной экспертизе нескольких проектов и показала свою высокую эффективность. Технология позволяет:

- оперативно и комплексно провести качественные экспертные работы на начальной стадии проектов;

- увязать в единую организационно-экспертную систему разнопрофильных специалистов;

- обеспечить консультационную поддержку проекта в ходе его осуществления.

Возможные формы консультационной работы

В практике консалтинга применяются различные формы работы консультантов с заказчиками, будь то на стадии оргдиагностики или на этапе внедрения изменений и реструктуризации бизнеса.

Для лучшего понимания и классификации данных форм работы можно применить простой матричный подход, который бывает достаточно продуктивным.

Построение матриц упрощает описание системы, позволяя акцентировать внимание на целевых признаках, которые являются ключевыми и системообразующими.

В рассматриваемом вопросе матрица форм консалтинговой работы строится с учетом пары параметров – количества представителей от Заказчика и количества представителей от Консалтинга, которые вовлечены в совместные действия (см. рис.1).

| Много представителей Заказчика | 2. Семинары, тренинги, мастер-классы | 3. Комплексная проектная работа |
| --- | --- | --- |
| Мало представителей Заказчика | 1. Коучинг, экспертиза | 4. «Экспресс-консалтинг» |
|  | Мало консультантов | Много консультантов |

Рис. 1.

При всей условности построенной матрицы, в ней приведены наиболее типичные формы консалтинговой работы, когда в совместной работе участвует много или мало представителей Заказчика и Консалтинга.

Наименее распространенным представляется случай, когда стороны взаимодействуют в формате «мало представителей Заказчика и много представителей Консалтинга» (4-я ячейка матрицы). И это вполне понятно. Стоимость услуг консультантов на рынке достаточно высокая – чем больше их вовлечено в проект, тем больше итоговая стоимость услуг.

Для того, чтобы малым количеством представителей Заказчика занималось относительно большое количество консультантов, должны быть свои обоснования. Такая форма работа не может быть длительной и имеет свою специфику.

В качестве примера можно привести экспертные советы, которые обслуживают лиц, принимающих решения на высоком государственном и корпоративном уровне. В состав экспертных советов могут включаться самые разные специалисты для всестороннего рассмотрения проблем.

Деятельность таких советов осуществляется пунктирно, по мере возникновения комплекса задач или с определенной периодичностью для мониторинга решения проблем. На каждом шаге, этапе работы экспертный совет может выдавать краткий, емкий результат высокого качества.

Такую деятельность можно условно отнести к экспресс-консалтингу. Под экспресс-консалтингом разные специалисты могут понимать самые разные формы работы.

В 2008 году группа консультантов под руководством генерального директора Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов (НГПК) Лидии Валентиновны Чукиной разработала новый подход к консультированию, который получил название «Экспресс-консалтинга» (ЭК). Разработка нового продукта производилась с использованием инновационной методологии: в ходе экспериментальных проектов в реальных бизнесах (на трех проектах) консультанты отрабатывали формы и содержание работы, переводили эффективные практики в технологии, которые фиксировались в виде последовательности процедур. Новый консалтинговый продукт, основанный на технологии «быстрого консультирования» (http://www.ngpc.ru/text/gil_privet.htm), был представлен консультационному сообществу через 9 месяцев после начала работы инициативной методической группы.

Данный «Экспресс-консалтинг» НГПК, в соответствии с контекстом настоящей статьи, предполагает работу относительно большого количества консультантов с малым количеством представителей Заказчика.

Содержание технологии «Экспресс-консалтинга»

Данный продукт ориентирован на широкую аудиторию бизнес-сообщества и в первую очередь на собственников бизнеса, генеральных директоров, различный топ-менеджмент предприятий, всех тех, чьи управленческие решения имеют большую значимость.

Формат ЭК предполагает совместную работу команды консультантов (3-7 человек) и заказчика (1-2 человека) в течение трех, четырех 3-х часовых бизнес-сессий, а также проведение между ними необходимой межсессионной работы.

В бизнес-сессиях ЭК принимают участие опытные, квалифицированные консультанты разного профиля, с высоким уровнем коммуникативной культуры.

На рисунке 2 приведена матрица, отражающая основные проблемы, с которыми сталкивается любой руководитель, и помощь, которую он ожидает от консалтинга.

| Проблемы, задачи личного характера | 2. Решение вопросов собственности, влияния, карьеры | 3. Личное развитие, удовлетворенность процессом, разрешение «смутного томления» |
| --- | --- | --- |
| Проблемы, задачи корпоративного характера | 1. Построение эффективных системы управления и бизнеса | 4. Определение принципов и направлений развития бизнеса |
|  | Осознанные проблемы, задачи | Не осознанные проблемы, задачи |

Рис. 2.

В процессе ЭК, в течение относительно короткого периода времени (несколько недель), анализируются основные проблемы Заказчика, разрабатываются их решения и определяются механизмы дальнейшей реализации.

В «Экспресс-консалтинге» происходит совмещение процессного и экспертного подходов. С одной стороны команда опытных консультантов выступает в качестве группы экспертов, которые готовы рассмотреть самый широкий круг вопросов.

С другой стороны заказчик непосредственно участвует в бизнес-сессиях ЭК, что позволяет ему прямым образом влиять на процесс, получать результат уже в первый день обсуждения и в итоге выйти на действительно актуальные для себя решения. При этом, достигается эффект его погружения в среду интенсивного взаимодействия, в атмосферу конструктива и креатива.

На рисунке 3 в общем виде представлен цикл проведения «Экспресс-консалтинга».

Взаимодействие партнеров по рекомендации ЭК для Клиента

Блок I «Подготовка к ЭК»

Предварительная подготовка к проведению ЭК

Этап 0

Этап 1

Блок II «Проведение ЭК»

Сессия 1 Этап 2

Диагностика (проблематиза-ция, постановка и  уточнение задач)

Этап 3

Межсессионная работа

Сессия 2 Этап 4

Сессия 3 Этап 6

Выработка вариантов решения

проблем

Разработка механизмов реализации решений

Этап 5

Межсессионная работа

Рефлексия ЭК

Сопровождение Клиента

Блок III «Сопровождение после ЭК»

Этап 7

Этап 8

Рис. 3.

На выходе из ЭК заказчик может получить результат больший, нежели ожидал. Часто рассматриваемые проблемы и их решения имеют иные плоскость и масштабы, отличные от его первоначального видения.

ЭК помогает Заказчику:

- Выбрать направления развития/реструктуризации бизнеса и дальнейшие шаги в условиях кризиса;

- Выбрать стратегию и тактику работы с противоречиями между участниками бизнеса;

- Определить необходимые изменения в системе управления в условиях снижения управляемости;

- Разработать механизмы получения новых ресурсов в ситуациях «схлопывания» источников доходов;

- Определить «точки роста» бизнеса;

- Разработать Start up проекта.

Проведение «Экспресс-консалтинга» актуально при наличии острокризисной ситуации в компании, в ситуации относительного дефицита времени, а также в тех случаях, когда заказчику необходимо лично самоопределяться в выборе важных решений.

«Экспресс-консалтинг» выглядит оптимальным в соотношении качества и стоимости услуг для Заказчика. Стоимость его проведения не может быть меньше 150-200 тыс. руб. Верхний предел зависит от многих факторов – какие проблемы рассматриваются, в каком режиме, какого уровня специалисты привлекаются в работу и т.д.

Результаты ЭК оформляются в виде различных документов: рекомендаций, концепций, программ действий, технических заданий на дальнейшую работу и т.п. По завершению ЭК Заказчику могут быть предложены различные варианты сопровождения практического решения задач.

Проведенный «Экспресс-консалтинг» может стать точкой входа в более крупный консалтинговый проект, который будет организован на основе полученных результатов в процессе ЭК.

Примеры «Экспресс-консалтинга», проведенного членами НГПК

Ключевым фактором обращения к ЭК выступает необходимость клиента за короткий период времени разобраться со своими задачами и определиться с дальнейшими действиями.

Ниже приведен ряд практических примеров проведенного экспресс-консалтинга силами членов НГПК.

1. Заказчик – Собственник и генеральный директор оценочной компании.

Запрос на ЭК: «Повышение управляемости компании, с целью выделения свободного времени руководителя для других стратегических проектов. Анализ рисков и перспектив бизнеса, связанных с изменением законодательства по оценочной деятельности».

В процессе ЭК:

  - Определены стратегические интересы и видение бизнеса первым лицом компании;

  - Проведены организационная диагностика компании и анализ внешних условий бизнеса;

  - Формализованы критерии качества продукта оценочной деятельности с учетом дальнейшей регламентации деятельности сотрудников компании.

По результатам ЭК:

    - Выявлены дополнительные мотивы первого лица, влияющие на характер будущих изменений в компании;

    - Составлено ТЗ и организовано сопровождение по следующим направлениям:

  - Коучинг первого лица для развития навыков взаимодействия с сотрудниками, улучшения отношений;

  - Разработка и внедрение регламентов деятельности сотрудников и системы их мотивации.

2. Заказчик – Топ-менеджер научно-производственного предприятия, специализирующегося в выпуске оборудования для нефтепроводов.

Запрос на ЭК: «Анализ перспектив развития предприятия. Рассмотрение роли топ-менеджера в будущей деятельности предприятия, выстраивание дальнейших отношений с высшим руководством».

В процессе ЭК:

  - Проанализированы принципы и возможности сотрудничества предприятия с госкорпорациями. Определены новые сегменты рынка для сбыта оборудования, пути и способы его продвижения;

  - Детально проработано дерево стратегических возможностей развития предприятия и определены условия и требования по каждому варианту;

  - Определены предложения топ-менеджера и варианты их презентации высшему руководству по поводу развития/реструктуризации предприятия.

По результатам ЭК:

    - Состоялась презентация высшему руководству предложений топ-менеджера;

    - Топ-менеджер продолжил свою деятельность на предприятии в новом, более высоком статусе;

    - Руководство предприятия в дальнейшем выбрало один из вариантов стратегии, предложенных в ходе реализации ЭК. Предприятие вышло на устойчивый поток заказов.

3. Заказчик – Руководитель ассоциации, члены которой осуществляют деятельность в сфере интеллектуальных услуг.

Запрос на ЭК: «Анализ эффективности деловых мероприятий, проводимых ассоциацией. Рассмотрение возможности выделения данного направления в бизнес, тесно интегрированный с ассоциацией».

В процессе ЭК:

  - Произведена классификация возможных деловых мероприятий, и, в интересах развития ассоциации, выделены основные форматы мероприятий;

  - Определены характеристики, вероятная содержательная часть и взаимное увязывание основных деловых мероприятий в будущем, с учетом стратегии развития ассоциации;

  - Проведен тренинг по методике организационной расстановки и отдельная коучинговая сессия с руководителем ассоциации с целью его самоопределения;

  - Проведена сегментация рынка, разработаны основные положения системы управления будущим бизнесом и определены его базовые технико-экономические характеристики;

  - Определены механизмы вовлечения членов ассоциации в разработку содержательной части и содействия в проведении деловых мероприятий.

По результатам ЭК:

    - Разработана концепция организации деловых мероприятий как бизнеса, с учетом баланса интересов ассоциации и рынка;

    - Произошло перераспределение полномочий и ответственности в вопросах организации деловых мероприятий в руководстве ассоциации с выделением самостоятельного центра.

По отзывам клиентов, экспресс-консалтинг позволил:

  - Взглянуть на свой бизнес и проблемы с иной позиции, другими глазами;

  - Лучше осознать причины своих проблем, повысить определенность;

  - Наметить варианты решения этих проблем;

  - Получить реальное содействие в выборе дальнейших шагов.

Условия эффективного «Экспресс-консалтинга»

Эффективность «Экспресс-консалтинга» и его востребованность на рынке возрастает, когда все участники процесса – заказчики и консультанты – достигают своих целей. Первые получают оперативные, актуальные консультационные услуги, высокого качества за приемлемую плату. Вторые получают доход, адекватный затраченным усилиям, возможность входа в более крупные консалтинговые проекты, профессиональный рост в рамках совместной работы со специалистами разного профиля на стыке проблем заказчика.

Предлагаемый «Экспресс-консалтинг» по своему формату изначально ориентирован на оперативную диагностику проблем и быструю выработку по ним набора решений за счет интенсивной совместной работы заказчика и консультантов.

Для достижения высокого качества услуг в работу с заказчиком должны привлекаться консультанты соответствующего профессионального уровня, обладающие достаточным опытом и знаниями, чтобы быстро «въехать» в тему, способные слышать своих коллег без «перетягивания одеяла», готовые, если это требуется, к генерации нетривиальных решений в режиме плотных дискуссий и мозговых штурмов.

Организовать такую команду консультантов можно на базе сотрудников отдельно взятой консалтинговой компании или привлекая авторитетных специалистов, входящих в одно или различные профессиональные объединения.

На первый взгляд, организовать сотрудников в рамках одной компании легче. Но здесь есть свои минусы. Во-первых, не все компании обладают необходимым набором специалистов с должной квалификацией и опытом. Во-вторых, над специалистами одной компании довлеет их корпоративная методология и практика, которая может ограничивать их способность к поиску и выработке альтернативных решений.

Создание команды из консультантов, не принадлежащих одной компании, организационно более сложная задача. В этом вопросе помогают профессиональные объединения, в рамках которых специалисты хорошо знают друг друга, часто имеют опыт совместной работы, что называется, проверены в деле и доверяют друг другу. Разделяемые членами сообществ этические и профессиональные нормы позволяют консультантам выстраивать совместную работу с высоким уровнем ответственности. Это подтверждает практика успешно реализованных совместных проектов силами членов Национальной гильдии профессиональных консультантов и ее сети.

Консультанты из профессиональных объединений могут являться носителями разных подходов и даже школ, что делает команду из них потенциально сильной для объективной выработки решений по проблемам заказчика в рамках «Экспресс-консалтинга». Объективность и обоснованность решений для заказчика достигается за счет их взаимопроверки консультантами, которые, по сути, являются независимыми. Консультанты также могут конкурировать между собой за перспективное участие в более крупном проекте, который может возникнуть по результатам «Экспресс-консалтинга».

Профессиональные объединения имеют достаточно возможностей в комплектовании команды профессиональных консультантов под самые разные запросы, самого разного уровня сложности.

Состав команды подбирается под проблематику заказчика и может дополнительно укомплектовываться специалистами в процессе проведения «Экспресс-консалтинга».

Но преимущества команды консультантов из профессиональных объединений (у медали две стороны) одновременно содержат в себе недостатки. Независимых консультантов сложнее организовать и мотивировать должным образом. Участие в «Экспресс-консалтинге» – это достаточно трудоемкий процесс для консультантов. Особенно это касается осуществления межсессионной работы по подготовке материалов к очередной бизнес-сессии.

Из-за существенных различий в подходах консалтинговой работы независимым консультантам не всегда удается выйти на общую платформу и добиться конструктива для заказчика. Не помогает здесь даже интенсивная модерация процесса.

Стоимость времени квалифицированного консультанта высокая, поэтому он должен четко видеть перспективы своего участия в «Экспресс-консалтинге». Приоритеты сразу выстраиваются, если заказчик представляет достаточно крупный бизнес и его запрос связан с достаточно масштабной проблемой, за которой может следовать масштабная консалтинговая работа. Под менее привлекательных заказчиков неизбежно будет формироваться команда консультантов с более низкими компетенциями, что в свою очередь не может удовлетворить заказчиков.

Отдельным вопросом надо рассматривать конфиденциальность информации заказчика в рамках «Экспресс-консалтинга», так как на независимых консультантов существует меньше рычагов влияния, нежели на сотрудников компании.

Для организации работы с независимыми консультантами по данному направлению в профессиональном объединении должна возникнуть соответствующая внутренняя структура управления со своим менеджментом и бизнесовой частью.

При этом выделяются разные роли, которые могут выполнять консультанты – привлечение заказчика, руководство проектом по «Экспресс-консалтингу» с конкретным заказчиком, простое участие в таком проекте в качестве эксперта, сопровождение заказчика до организации большого проекта и т.д.

Все это требует достаточно серьезной организационной работы и значительного начального вклада временных, а возможно и денежных ресурсов.

Конечно, «Экспресс-консалтинг» может организовываться в неком смещенном варианте. Например, консалтинговая компания ведет проект с заказчиком, привлекая в субподряд консультационный потенциал профессионального объединения или наоборот.

Вместе с тем, организация и осуществление проектов «Экспресс-консалтинга» могут иметь существенные различия, в зависимости от того, кто заключает договор с заказчиком и чей бренд используется для его продвижения.

В заключение несколько выводов

Представленный в статье «Экспресс-консалтинг», как форма консультационной работы, диагностики, пресэйла крупного проекта может претендовать на определенную рыночную нишу.

Такая рыночная ниша ограничена снизу недостаточной масштабностью заказчика, а сверху тем, сколько готов платить заказчик за оперативную, при этом достаточно углубленную экспертную проработку его проблем.

Представляется, что проведение «Экспресс-консалтинга» больше всего показано для выработки решений по сложным, нетривиальным проблемам заказчика и его бизнеса. Если случай типичный, относительно простой, то лучше всего воспользоваться более традиционными и менее тяжеловесными методами диагностики и проблематизации.

По своей природе «Экспресс-консалтинг» ближе к сетевому принципу организации работ. Наилучшим образом его потенциал может раскрыться при привлечении в работу независимых консультантов, входящих в профессиональные объединения.

Развитие данного направления экспресс-консалтинга, особенно на базе профессиональных объединений, имеет свои объективные, в том числе методологические трудности. Как всегда, ключевым образом все упирается в инициативу и ответственность, в наличие тех, кто возьмет на себя организационные и деловые риски на начальном этапе.

Авторы благодарят всех участников начинания по «Экспресс-консалтингу» за возможность использования некоторых материалов по ЭК в рамках настоящей статьи.

Если кого-то заинтересовала представленная тема, то авторы статьи готовы к ее дальнейшему обсуждению.

Термин введен Л.В. Чукиной на методическом семинаре по разработке нового консультационного продукта.